G311萧城至皖豫界改建工程养护工区、服务区及治超站围墙施工项目合同

发包方（甲方）：萧县东升建设有限公司

承包方（乙方）：

签订地点：     萧县

签订时间：     年   月   日

G311萧城至皖豫界改建工程养护工区、服务区及治超站围墙施工项目合同

发包方 (甲方)： 萧县东升建设有限公司

承包方（乙方）：

兹因甲方工程建设需要，甲方将G311萧城至皖豫界改建工程养护工区、服务区及治超站围墙施工项目交由乙方实施，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第１条　  工程概况

1.1工程名称：G311萧城至皖豫界改建工程养护工区、服务区及治超站围墙施工项目

1.2工程地点：萧县

1.3工程施工内容及范围：G311萧城至皖豫界改建工程养护工区、服务区及治超站围墙施工项目，具体范围详见图纸及清单。

1.4 质量要求：

（1）乙方完工后必须按照甲方要求对施工场地范围内的垃圾进行清理，保持现场文明。

（2）达到现行的国家验收标准和甲方的要求或甲方的现场说明。

1.5工程量：详见清单。

1.6工期：30日历天。

1.7工程承包性质：固定单价，包工包料。

1.8工程签约合同价：

1.9机械供应： 乙方自行解决。

第２条　  甲方工作

2.1开工前，向乙方提供经甲方确认的施工图纸或者现场说明，并向乙方进行现场安全交底，并说明使用注意事项。

第３条　  乙方工作

3.1 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工说明进行施工，做好各项质量检查及记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改路面及各种公共设施。

3.5工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.6乙方必须配合甲方对养护项目进行的质量检查并提供相应资料。

第４条　  关于工期的约定

4.1因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工或者其他原因，影响工期，工期不得顺延。超出工期，扣除工程款1000元/日。

第5条    关于工程质量及验收的约定

5.1本工程根据国家有关施工规范组织验收。

5.2由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不得顺延。

5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后5日内组织验收，并办理验收、移交手续。

第6条   工程款支付方式

6.1付款方式为：竣工验收合格付至合同价的95%（不含50000元暂列金），剩余5%作为质保金，质保期（两年）满后无息付清。

第7条    关于履约保证金及诚信保证金的约定

7.1 为了保证工程合同的履行，签订合同签订前乙方向甲方交纳诚信保证金(中标金额的10%）及履约保证金（中标金额的2%）共计：          元，作为乙方履行合同的担保。工程完成并经甲方验收合格后，无息退还所缴纳的诚信保证金及履约保证。

第8条    关于材料供应的约定

8.1本工程使用的材料除混凝土外乙方自理。

8.2乙方使用的材料应为合格产品，符合有关国家标准或行业标准，重要材料的选用必须报甲方审查批准。

第9条    有关安全文明生产和环境保护的约定

9.1 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法律法规、规范。

9.2由于乙方在施工产生过程中违反8.1条款的法律法规和规范，导致发生环保责任事故、安全事故等人为和意外事故，乙方应承担由此引起的一切经济责任，并且保证一切有关责任与甲方无关。

9.3 乙方对其在工作中因疏忽或者其他与甲方无关的原因造成的人身伤亡、财产损失负全部责任。

9.4 本项目的安全文明施工费实际施工过程中投入不足，甲方有权扣除未使用部分。

第10条    违约责任

10.1 任何一方违约除按照本合同支付违约金之外，造成对方损失的，还应当赔偿损失。

10.2由于乙方原因，未按照安全及环保要求施工的，须缴纳1000元/次的违约金，违约金从工程款中扣除。竣工验收前，工程质量不合格，由乙方返工，费用自理。

10.3乙方应妥善保护甲方提供的设备、公共设施，如造成损失，应照价赔偿。乙方未办理任何手续，擅自同意拆改或者擅自拆改路面、公共设施、设备及管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第11条    争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意在萧县人民法院起诉。

第12条     其他约定

12.1本合同签订后，乙方必须按照承诺书中的内容履行合同。

12.2施工中产生的垃圾清运工作由乙方负责。

12.3 本合同签字并盖章之日生效。

12.4合同签订地点：萧县

12.5本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                     乙方代表人（签字）：

电话：

电话：

年  月  日                  	             年  月  日